АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 12.11.2011 | ## № 46 |
| --- | --- |
| п. Октябрьский |  |

Об       утверждении    долгосрочной   целевой

программы «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности на территории

Октябрьского         сельского           поселения

Александровского  района,   Томской области

на период   с   2011    по   2012    годы    и     на

перспективу  до  2020 года»

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и согласно постановления Администрации Александровского района от 20.09.2011г. № 918 «О внесении изменений в постановление Главы Александровского района Томкой области от 09.08.2010 № 671»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить долгосрочную целевую программу «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности на территории Октябрьского сельского поселения Александровского района Томской области на период с 2011 по 2012 годы и на перспективу до 2020 года» согласно приложения.

2.  Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшее с 1 января 2011 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования)

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава Октябрьского сельского поселения                                              С.П.Смирнов

Бохан А.В.

2-13-48

Приложение к постановлению Администрации

Октябрьского сельского поселения

от 12.11.11. № 46

Долгосрочная целевая программа «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности на территории Октябрьского сельского поселения Александровского района Томской области на период с 2011 по 2012 годы и на перспективу до 2020 года»

Паспорт программы.

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности на территории Октябрьского сельского поселения Александровского района Томской области на период с 2011 по 2012 годы и на перспективу до 2020 года» |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Муниципальные заказчики Программы | Администрация муниципального образования Октябрьского сельского поселения Александровского района Томской области |
| Исполнители Программы | Администрация муниципального образования Октябрьского сельского поселения Александровского района Томской области |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования Октябрьского сельского поселения Александровского района Томской области |
| Цели и задачи Программы | Цели: Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов в МО Октябрьское сельское поселение, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития, снижение расходов бюджетов муниципальных образований на оплату энергетических ресурсов. |
|  | Задачи: - Создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения; - Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, ремонте зданий; - Проведение энергетических обследований; - Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; - Уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным учреждениям в среднем на 9 процентов; - Снижение, по сравнению с 2010 г., удельных расходов электрической энергии на наружное освещение МО Октябрьское сельское поселение на 20%; - Проведение мероприятий по распространению информации о требованиях законодательства в отношении собственников жилых домов |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет: в 2011 – 2020 годах – 935,4тыс.рублей, в том числе: средства местного бюджета –935,4 тыс. рублей; 2011г.-161,4 тыс.руб. 2012г. -620,0 тыс.руб. 2013г.- 2015г. -87,0 тыс.руб. 2016г.-2020г. – 67,0 тыс. руб. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2012 – 2020 годов, могут быть уточнены при формировании проекта местного бюджета. |
| Сроки и этапы реализации Программы | с 2011 по 2012 годы и на перспективу до 2020 года |
| Ожидаемые конечные результаты | -экономия энергоресурсов за период реализации Программы; - снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов; - сокращение расходов электрической энергии в муниципальных учреждениях; - экономия электрической энергии в системах наружного освещения на 20%; -сокращение удельных показателей энергопотребления экономики муниципального образования на 9 процентов по сравнению с 2010 годом; -повышение заинтересованности в энергосбережении; - переход на приборный учет при расчетах населения; -наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях актов энергетических обследований и энергетических паспортов; - полный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы; |

- Основные цели и задачи муниципальной программы.

Цели программы.

Основной целью Программы является:

-  снижение расходов местного бюджета на оплату энергетических ресурсов, потребленных организациями муниципальной бюджетной сферы, жилищным фондом;

- содержание зданий и сооружений объектов муниципальной бюджетной сферы в соответствии с требованиями надзорных органов;

- проведение обязательных энергетических обследований;

Задачи программы.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

1)  Проведение энергетических обследований.

Для выполнения данной задачи необходимо:

- организовать работу по проведению энергетических обследований;

- составить энергетические паспорта во всех органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях;

2) Уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным учреждениям:

Для выполнения данной задачи необходимо:

- проведение ремонта и модернизации муниципальных зданий (замена оконных и дверных блоков, влияющая на теплозащиту зданий), внедрение энергоэффективных устройств;

- учитывать показатели энергоэффективности серийно производимого  оборудования при закупках для муниципальных нужд;

3) Снижение, по сравнению с 2010 г., расходов электрической энергии на наружное освещение МО Октябрьское  сельское поселение на 20%.

Для выполнения данной задачи необходимо:

- Установка приборов учета потребляемой электрической энергии в системах наружного освещения;

- Замена светильников наружного освещения на современные энергосберегающие;

4) Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением

5) Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов

Для выполнения данной задачи необходимо:

- учитывать показатели энергоэффективности серийно производимых машин, приборов и оборудования, при закупках для муниципальных нужд;

6) Выполнения работ по внедрению приборов учета и систем регулирования потребления тепловой и электрической энергии;

7) завершение оснащения потребителей приборами и системами учета энергоресурсов в соответствии с нормативными требованиями;

Сроки реализации Программы.

Реализация настоящей долгосрочной целевой Программы рассчитана на 2011-2020 годы. Организационные мероприятия Реализация долгосрочной целевой Программы обеспечивается выполнением планов мероприятий, составляемых на каждый календарный год, что позволит оперативно вносить необходимые поправки с учетом реальной ситуации, складывающейся на определенных этапах выполнения мероприятий по энергосбережению.

Механизм реализации  и контроля за ходом реализации Программы

Механизм реализации Программы включает:

- выполнение программных мероприятий за счет местных источников финансирования;

- ежегодную подготовку отчета о реализации Программы и обсуждение достигнутых результатов;

- ежегодная корректировка перечня программных мероприятий Программы, реализуемых в текущем году за счет местных источников финансирования с учетом результатов выполнения Программы за предыдущий период.

Корректировка Программы включает:

- внесение изменений и дополнений в перечень программных мероприятий, финансируемых из местного бюджета;

- перераспределение средств местного бюджета из одного раздела в другой.

Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляет Глава Администрации Октябрьского сельского поселения, Александровского района, Томской области.

Финансирование программных мероприятий осуществляется непосредственно муниципальным заказчиком из средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий по энергосбережению.

Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации программных мероприятий производится муниципальным заказчиком Программы в установленном для размещения муниципальных заказов порядке.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд производится с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых органами государственной власти и местного самоуправления рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.

Заказчик Программы:

- осуществляет мониторинг хода реализации Программы, в том числе сбор и анализ статистической и иной информации об эффективности использования энергетических ресурсов, организации оценки показателей результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствии целевым индикаторам и показателям;

- контролирует выполнение в установленные сроки программных мероприятий, эффективность и целевое использование выделенных на реализацию Программы бюджетных средств;

- планирует программные мероприятия на очередной финансовый год, готовит предложения по корректировке Программы и в установленном порядке представляет их утверждение;

- готовит и (или) согласовывает проекты нормативных правовых актов по вопросам энергосбережения;

- выполняет иные функции по управлению программными мероприятиями в соответствии с действующим законодательством и Программой.

Контроль за целевым расходованием бюджетных средств на реализацию программных мероприятий в установленном порядке осуществляют контролирующие органы.

Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств местного бюджета осуществляется в соответствии с решением Совета Октябрьского се6льского поселения , Александровского района, Томской области о бюджете на соответствующий финансовый год.

Заключение

Программа энергосбережения по сельскому поселению обеспечивает перевод на энергоэффективный  путь развития.

Программа предусматривает:

- систему отслеживания потребления энергоресурсов и совершенствования топливно-энергетического баланса;

- организацию учета и контроля по рациональному использованию, нормированию и лимитированию энергоресурсов;

- организацию энергетических обследований для выявления нерационального использования энергоресурсов;

- разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий.

Мероприятия к ПРОГРАММЕ «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности на территории Октябрьского сельского поселения Александровского района Томской области на период с 2011 по 2012 годы и на перспективу до 2020 года»

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Исполнители | Срок | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат |  |  | Экономический эффект,% |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 |  |  | 2013-2015 |  |  |  | 2016-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Организация комплекса мероприятий по реализации 261-ФЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка, принятие и корректировка программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных образований, муниципальных бюджетных учреждений в связи с принятием ФЗ № 261 от 23.11.2009 |  | Муниципальное учреждение «Администрация Октябрьского сельского поселения» | 2011-2012 | б./ф. | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | Приведение нормативно-правовых актов в соответствие с действующим законодательством |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Назначение ответственных за мероприятия по энергосбережению |  | Муниципальное учреждение «Администрация Октябрьского сельского поселения» | 2011 | б./ф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Ежеквартальное представление данных по мониторингу параметров энергоэффективности по запросу федерального уполномоченного органа на сбор и анализ информации о ходе реализации 261-ФЗ |  | Муниципальное учреждение «Администрация Октябрьского сельского поселения» | Ежеквартально | б./ф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Разработка системы стимулов по привлечению внебюджетных средств для финансирования мероприятий по энергосбережению |  | Муниципальное учреждение «Администрация Октябрьского сельского поселения» | 2011-2012 | б/ф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Пропаганда энергосберегающего поведения населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение мероприятий по распространению информации о требованиях законодательства в отношении собственников жилых домов |  | Муниципальное учреждение «Администрация Октябрьского сельского поселения» | 2011-2020 | б/ф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Привлечение внимания к проблемам энергосбережению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения |  | Муниципальное учреждение «Администрация Октябрьского сельского поселения» | 2011-2020 | б/ф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Оформление агитационных плакатов внутри зданий бюджетных учреждений |  | Муниципальное учреждение «Администрация Октябрьского сельского поселения» | 2011-2012 | б/ф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Повышение образованности населения в вопросах энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация проведения обучения в области энергосбережения сотрудников администраций МО и муниципальных предприятий, а также организаций, в аренде которых есть муниципальная собственность |  | Муниципальное учреждение «Администрация Октябрьского сельского поселения» | 2011, октябрь | МБ | 8,0 |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Улучшение профессиональных навыков, изучение новых технологий в области энергосбережения |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 4. Оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Организация и установка индивидуальных и коллективных приборов учета энергоресурсов на объектах жилищного фонда | Муниципальное учреждение «Администрация Октябрьского сельского поселения» | 2010-2020 | МБ | 1,4 |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Оплата за фактическое потребление энергоресурсов, а не по нормативу |  |  |  | Снижение платежей за энергоресурсы на 16% |  |  |  |  |
| 4.2. |  | Организация и установка приборов учета энергоресурсов на объектах ЖКХ | Муниципальное учреждение «Администрация Октябрьского сельского поселения» | 2012-2020 | МБ |  |  | 8,0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Составление перечня объектов бюджетной сферы, на которых будут проведены обязательные энергетические обследования, и графика проведения энергетических обследований |  | Муниципальное учреждение «Администрация Октябрьского сельского поселения» | 2012 | б/ф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Проведение энергетических обследований зданий бюджетной сферы |  | Муниципальное учреждение «Администрация Октябрьского сельского поселения» | 2012 | б/ф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сокращение потребления энергоресурсов, составление энергетического паспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Повышение тепловой защиты зданий, строений сооружений при ремонте (установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления и термостатических регуляторов на радиаторы, установка доводчиков на входные и наружные двери, автоматических проветривателей на окна) |  | Муниципальное учреждение «Администрация Октябрьского сельского поселения» | 2012-2020 | МБ |  |  | 70,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Снижение тепловых потерь, улучшение качества жизни |  |  |  | Экономия потребления ТЭ от 10-20% |  |  |  |  |
| 6. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Проведение мероприятий по замене ламп накаливания на энергосберегающие в соответствии с требованиями 261-ФЗ |  | Муниципальное учреждение «Администрация Октябрьского сельского поселения» | 2011-2012 | МБ | 5,0 |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  | Снижение потребления электроэнер- гии на освещение на 50%/ |  |  |  | Снижение затрат на электроэнергию |  |  |  |  |
| 6.2. | Составление графика проведения обследований систем уличного освещения |  | Муниципальное учреждение «Администрация Октябрьского сельского поселения» | 2010-2011 | б/ф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Реконструкция систем уличного освещения с переводом на высокоэффективные источники света |  | Муниципальное учреждение «Администрация Октябрьского сельского поселения» | 2010-2020 | МБ | 60,0 |  | 30,0 |  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  | Снижение потребления электроэнер- гии на освещение на 20%/ |  |  |  | Снижение затрат на электроэнергию, уменьшение бюджетного финансирования |  |  |  |  |
| 6.4. | Автоматическое управление освещением (датчики света, движения и т.д.) |  | Муниципальное учреждение «Администрация Октябрьского сельского поселения» | 2011-2020 | МБ | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. | Замена изношенных электрических сетей |  | Муниципальное учреждение «Администрация Октябрьского сельского поселения» | 2011-2020 | МБ | 78,0 |  | 300,0 |  |  | 70,0 |  |  |  | 50,0 |  |  | Уменьшение потерь электроэнергии |  |  |  | Сокращение затрат на электроэнергию |  |  |  |  |
| 7. Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества, и затем признанию права муниципальной собственности |  | Муниципальное учреждение «Администрация Октябрьского сельского поселения» | 2011 | б/ф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Разработка (отбор) пилотных проектов по внедрению энергоэффективных технологий и оборудования в многоквартирных домах |  | Муниципальное учреждение «Администрация Октябрьского сельского поселения» | 2011-2012 | б/ф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Составление перечня объектов ЖКХ, на которых будут проведены обязательные энергетические обследования, и графика проведения энергетических обследований |  | Муниципальное учреждение «Администрация Октябрьского сельского поселения» | 2012 | б/ф | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Энергети- ческий паспорт, повышение эффектив- ности энергоисполь зования в БУ |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 9.2. | Проведение обследований объектов ЖКХ |  | Муниципальное учреждение «Администрация Октябрьского сельского поселения» | 2011-2012 |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Определение фактических показателей потребления, составление энергетического паспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | Промывка систем отопления |  | Муниципальное учреждение «Администрация Октябрьского сельского поселения» | Ежегодно | МБ Внебюджетные источники | 2,0 |  | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4. | Установка водоразборных колонок и колодцев |  | Муниципальное учреждение «Администрация Октябрьского сельского поселения» |  |  |  |  | 180,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ПРОГРАММЕ: |  |  |  |  |  | 151,4 |  | 620,0 |  |  | 87,0 |  |  |  | 67,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |